**Gymunity 회의록**

* 홍보람 (BR) 김민호 (MH) 김진화 (JH) 임채현 (CH) 조윤수 (YS)

4/3 수 :

* 아이디어 발산 (자동차 영업, 부동산 중개업, 보험 영업, 한국 관광 가이드, 영화 추천, 분리수거 가이드, 점심 데이트, 애견 품앗이, 교육 포탈, 홈트 PT)
* 아이디어 수렴 (점심 데이트, 홈PT, 한국 관광 가이드, 애견 품앗이)
* 기획안 2안 리뷰 (+ 기획배경, 성장)
* 팀 프로젝트 아이템 선정 (홈PT)
* 조장 선정 : 홍보람
* 프로젝트명 결정
* 깃허브 주소 공유 (<https://github.com/Brian-Hong-KR/AIPT>)

4/4~5 목/금 : 멘토링

* **SW 개발에 객체 지향적 사고가 유리**
* 객체지향적 사고, 해외는 인터넷이 느림
* 개인정보 : 구글/네이버 계정 연동하여, 개인정보 (실명, 전번) 를 DB 에 저장하지 않으면, 인증 안받아도 됨
* 모바일 : **Glide** > Flutter, Unity (게임)
* 웹
  + 프론트 : HTML (코드 절감 = 비용), React (개발 유리)
    - URL 이미지 쓰기 (느려지거나, 사라질 수 있음, 그러나 서버 트레픽 줄일 수 있음)
  + 백 : Python + FastAPI, Java + Spring
  + DBMS : MySQL, Redis (메세지)
  + 서버 구축: 온프레미스 (초반 비용 유리), AWS (확장 유리)
  + AI 응용 : 현재 품질 미달 (모델 개발은 석박사 영역)
* 마케팅 : 디자인, 카페 - 사전예약 프로모션, 인플루언서 마케팅 (SNS, Youtuber) => **확산율이 관건**
* 포인트 : 카드사 적립 포인트/상품권 제휴 (직접 현금, 상장된 가상화폐로 전환은 불법)
  + 코인 지갑 잘 털림
  + 거래 쌍방에 암호화 전송 (key 는 담당자 1인)
* **1인 기업 비용 (기획, 개발, 마케팅, 운영) = 서버 인터넷/전기, 마케팅 홍보비** 
  + 박리다매

4/8 월 :

* 사용자 시나리오 설정 (설문, 마이페이지, 1:1 PT 챗봇, 챌린지)
* 역할 분배 (회원 : YS, MH, PT : BR, 챌린지 : JH, CH)
* ERD 초안 리뷰 (서비스 시나리오 합의 : credit 은 향후 추가)
* 파트별 요청사항 정리하여 내일 점심에 재회의

4/9 화 :

4/2 8교시 / BR, MH, JH

* 진행현황
  + Admin : DB 생성, Front 에 React Try 예정, 회원가입 토큰 적용 검토 예정
  + PT : 내일 정도에 1차 구현 완료 예정, 내일 8교시에 간단한 세미나 예정
  + Challenge : Back 기반 구현중
* 팀장 요청사항
  + 현 단계에서 커밋을 쪼개서 많이 할수록 좋습니다. (진행 사항 공유, 피어 리뷰, 백업/롤백, 충돌 이슈 해결 경험 등)
  + 결석/지각은 9시 40분 이전에 단톡방에 공유해주세요. (사유 불필요)
  + 각자 체력관리 잘 하고, 마지막 2주 정도만 달립시다.
* 논의사항
  + User 의 운동 목표, 운동 수준 등이 Update 되어야 함 (최신 정보에 맞춰 훈련 진행) : 내가 참여중인 챌린지, 티어 상승 이벤트 등에서 pt table 을 update 필요 : Back End 베이스 구현된 후 논의
* 합의사항
  + 매일 아침 9:40분에 스크럼 (팀 회의)
* 참고사항
  + AI 활용하여 코딩 & 디버깅하기 (실습 가이드)
  + Agile & Scrum : [애자일 Scrum(스크럼) 이해하기. 애자일 실천 방법 | by 민현기(Min, Hyun Gi) | DT Evangelist 기술 블로그 | Medium](https://medium.com/dtevangelist/scrum-dfc6523a3604)