**HomePT 회의록**

* 홍보람 (BR) 김민호 (MH) 김진화 (JH) 임채현 (CH) 조윤수 (YS)

3/8 금 점심 / ALL

* 아이디어 발산 (자동차 영업, 부동산 중개업, 보험 영업, 한국 관광 가이드, 영화 추천, 분리수거 가이드, 점심 데이트, 애견 품앗이, 교육 포탈, 홈트 PT)
* 아이디어 수렴 (점심 데이트, 홈PT, 한국 관광 가이드, 애견 품앗이)

3/11 월 점심 / BR, JH, CH, YS

* 유사 서비스 분석 의견 토론
* 팀 프로젝트 아이템 선정 (홈PT)
* 조장 선정 : 홍보람

3/12 화 점심 / BR, JH, CH, YS

* 기획안 초안 리뷰
* 사용자 시나리오 설정 (설문, 마이페이지, 1:1 PT 챗봇, 챌린지)
* 역할 분배 (회원 : YS, MH, PT : BR, 챌린지 : JH, CH)

3/14 점심 / ALL

* 기획안 2안 리뷰 (+ 기획배경, 성장)
* 프로젝트명 결정
* 깃허브 주소 공유 (<https://github.com/Brian-Hong-KR/AIPT>)

3/19 점심 / ALL

* ERD 초안 리뷰 (서비스 시나리오 합의 : credit 은 향후 추가)
* 파트별 요청사항 정리하여 내일 점심에 재회의

(중간 일부 회의록 생략됨)

4/2 8교시 / BR, MH, JH

* 진행현황
  + Admin : DB 생성, Front 에 React Try 예정, 회원가입 토큰 적용 검토 예정
  + PT : 내일 정도에 1차 구현 완료 예정, 내일 8교시에 간단한 세미나 예정
  + Challenge : Back 기반 구현중
* 팀장 요청사항
  + 현 단계에서 커밋을 쪼개서 많이 할수록 좋습니다. (진행 사항 공유, 피어 리뷰, 백업/롤백, 충돌 이슈 해결 경험 등)
  + 결석/지각은 9시 40분 이전에 단톡방에 공유해주세요. (사유 불필요)
  + 각자 체력관리 잘 하고, 마지막 2주 정도만 달립시다.
* 논의사항
  + User 의 운동 목표, 운동 수준 등이 Update 되어야 함 (최신 정보에 맞춰 훈련 진행) : 내가 참여중인 챌린지, 티어 상승 이벤트 등에서 pt table 을 update 필요 : Back End 베이스 구현된 후 논의
* 합의사항
  + 매일 아침 9:40분에 스크럼 (팀 회의)
* 참고사항
  + AI 활용하여 코딩 & 디버깅하기 (실습 가이드)
  + Agile & Scrum : [애자일 Scrum(스크럼) 이해하기. 애자일 실천 방법 | by 민현기(Min, Hyun Gi) | DT Evangelist 기술 블로그 | Medium](https://medium.com/dtevangelist/scrum-dfc6523a3604)